SCT by SHP

Executive Product Review

Pre-Release Candidate  ·  Dashboard Quality Assessment

Reviewer Perspectives: Product Owner  |  NSM  |  GM Sales  |  Executive Dashboard Consultant

# Overall Verdict

| Overall Score | Sprints Completed | Release Readiness | Backlog Items |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.8 / 10 | 22 Sprints | NOT YET — 5 P1 Items | 30 Items (5 P1 ¦ 10 P2 ¦ 15 P3) |

SCT by SHP telah mencapai kualitas data yang solid dan coverage analitik yang komprehensif. Hambatan utama sebelum Release Candidate adalah 5 structural/UX issues yang secara langsung mempengaruhi penggunaan NSM dan GM Sales dalam 5 menit pertama setiap pagi.

# Section Scorecards

## ★  Sales Performance by Principle (Executive Summary Layer)

| Section | Key Finding | Score / 10 |
| --- | --- | --- |
| Executive Value | Opening section yang tepat — NSM langsung melihat performa per principle. Relevan untuk morning decision. | 8 / 10 |
| Visual Hierarchy | pexec-summary + pexec-grid + insight card = tiga level yang logis. Namun tidak ada headline "status overall" yang bisa di-scan dalam 3 detik. | 7 / 10 |
| Storytelling | Principle first adalah pilihan tepat: NSM bertanggung jawab per principal. Alur logis. | 8 / 10 |
| Insight Quality | Principle insight ada dan relevan. Namun tidak ada Growth vs LM/LY yang prominent di summary row — trend tidak terlihat. | 6 / 10 |
| Recommendation | Tidak ada recommendation di section ini. Hanya insight deskriptif. | 4 / 10 |
| Business Value | NSM cek principle performance setiap pagi. High value section. | 9 / 10 |
| UX | Clean. Export button tersedia. Waktu baca estimasi 2–3 menit. | 8 / 10 |

⚠ Gap: tidak ada Growth vs LM/LY per principle di summary. NSM harus baca detail table untuk mendapat trend direction.

## 1  Master Sales Performance

| Section | Key Finding | Score / 10 |
| --- | --- | --- |
| Executive Value | KPI cards yang paling sering dibuka NSM. Target → Actual → Ach% → Run Rate = decision flow yang tepat. | 9 / 10 |
| Visual Hierarchy | 4-card grid jelas. Progress bar + pace marker adalah visual kuat. Timegone Analysis card adalah tambahan yang sangat baik. | 8 / 10 |
| Storytelling | Urutan kartu sangat logical. Region chart + Principle table memberikan drill-down yang natural. | 8 / 10 |
| Chart Quality | Region achievement bar chart solid. Principle table dengan trend vs LM/LY sangat informatif. | 7 / 10 |
| Insight Quality | Tidak ada auto-insight di section ini — data tersedia tapi tidak ada narrative layer. | 5 / 10 |
| Recommendation | Tidak ada recommendation. Section 1 murni data display. | 3 / 10 |
| Business Value | Section yang paling dibuka setiap pagi. Mission-critical. | 10 / 10 |
| UX | Clean dan fast to read. 3–4 menit estimasi. | 8 / 10 |

## 2  Transaction Monitoring — CA Active

| Section | Key Finding | Score / 10 |
| --- | --- | --- |
| Executive Value | "CA Zero = follow up hari ini" adalah pesan yang tepat. NSM langsung tahu ada masalah aktivasi. | 7 / 10 |
| Visual Hierarchy | 4 cards logis: Total CA → Zero → Biggest Drop → Top Channel. Urutan sudah tepat. | 7 / 10 |
| Storytelling | CA ditempatkan setelah Performance — logis karena CA adalah leading indicator revenue. Namun tidak ada "berapa revenue yang hilang dari CA Zero" — insight ini sangat actionable. | 6 / 10 |
| Insight Quality | Traffic light per channel tersedia. Namun tidak ada estimasi Revenue Recovery dari CA Zero. Gap ini besar. | 5 / 10 |
| Recommendation | "Harus di-follow up hari ini" adalah hardcoded text yang baik tapi tidak spesifik siapa yang harus di-follow up. | 4 / 10 |
| Business Value | CA monitoring adalah KPI operational yang kritis. High value. | 8 / 10 |
| UX | Region table + channel chart adalah layout yang bersih. | 7 / 10 |

⚠ Opportunity: CA Zero × avg revenue/outlet = Recovery Potential. Angka ini sudah ada di MT section tapi tidak di CA section.

## ∑  Cross Section Executive Dashboard Overview (Sprint 22)

| Section | Key Finding | Score / 10 |
| --- | --- | --- |
| Executive Value | Konsep sangat kuat: Business Snapshot 5-chip + WS vs MT comparison + Risk Ranking + Opportunity Ranking + Top 5 Actions. Ini adalah section yang NSM butuhkan. | 9 / 10 |
| Visual Hierarchy | 5-chip Business Snapshot clean. Bar chart opportunity ranking adalah visual yang tepat. Top 5 Action cards sangat executif. | 8 / 10 |
| Storytelling | 🔴 CRITICAL: Section ini muncul SETELAH CA Monitoring dan SEBELUM Wholesaler — di tengah alur data sectional. Ini merusak seluruh narrative flow. Cross Section seharusnya menjadi ENTRY POINT dashboard atau SYNTHESIS di akhir. | 2 / 10 |
| Insight Quality | Risk Ranking dan Opportunity Ranking auto-generated dan data-driven. Quality tinggi IF positioned correctly. | 8 / 10 |
| Recommendation | Top 5 Actions auto-generated dari risk + opportunity. Sangat actionable. | 8 / 10 |
| Business Value | Potensi: section dengan business value tertinggi di seluruh dashboard jika diposisikan benar. | 9 / 10 |
| UX | Posisi saat ini (antara CA dan WS) membuat section ini terasa seperti "intrusi". NSM tidak akan baca di posisi ini. | 2 / 10 |

🔴 P1 CRITICAL: Relokasi wajib. Cross Section harus menjadi layer pertama yang dilihat NSM ketika membuka dashboard — bukan section ke-4.

## 3  Wholesaler Sub-Monitoring — ITG Programs

| Section | Key Finding | Score / 10 |
| --- | --- | --- |
| Executive Value | Data tersedia sangat komprehensif: BB1 through BB4. Namun tidak ada executive entry point. NSM harus membaca 4 sub-section teknis sebelum mendapat gambaran WS secara keseluruhan. | 5 / 10 |
| Visual Hierarchy | Tidak ada "WS Status Card" di atas. Section langsung masuk ke BB1 detail. NSM tidak bisa scan dalam 10 detik. | 3 / 10 |
| Storytelling | BB1 → BB1.5 → BB2 → BB2.5 → BB3 → BB4 adalah analyst flow, bukan executive flow. Sebuah NSM membutuhkan: WS Status → WS Risk → WS Opportunity, baru detail. | 4 / 10 |
| Chart Quality | Chart BB2 grouped bar (Arjuna vs Bima vs Supercup) sangat informatif. BB4 class chart bersih. BB1 region chart solid. | 8 / 10 |
| Insight Quality | BB5 Class Insight tersedia. BB2.5 Timegone insight tersedia. Namun tidak ada unified WS Executive Insight di level section. | 5 / 10 |
| Recommendation | Tidak ada recommendation di entire WS section. Terbesar gap vs MT. | 2 / 10 |
| Business Value | WS adalah channel revenue terbesar. Data quality tinggi. Hanya butuh executive packaging. | 7 / 10 |
| UX | Estimasi baca: 15–20 menit. Tidak layak untuk morning 5-minute review. ITG Bima label hardcoded "🚨 KRITIS" adalah product defect. | 3 / 10 |

🔴 P1 CRITICAL: (1) Hapus hardcoded "🚨 KRITIS" dari ITG Bima label. (2) Tambahkan WS Executive Decision Card di atas BB1. (3) WS adalah satu-satunya major section tanpa executive summary dan tanpa recommendation.

## MT  Executive MT Analysis — Modern Trade Performance

| Section | Key Finding | Score / 10 |
| --- | --- | --- |
| Executive Value | Section terlengkap di seluruh dashboard. MT Decision Layer (Sprint 21) + Executive Summary + MT1-MT5 sub-analysis = executive intelligence yang komprehensif. | 9 / 10 |
| Visual Hierarchy | MT Decision Layer hadir pertama — bagus. Namun MT Executive Summary Card (P1-E) langsung muncul setelahnya dengan konten yang hampir identik. Dua executive summary berturut-turut = visual noise. | 5 / 10 |
| Storytelling | MT1 → MT5 → MT2 → MT3 → MT4 adalah urutan yang tepat (timegone setelah KPI, lalu channel, type, class). Namun total scroll distance terlalu panjang. | 7 / 10 |
| Chart Quality | MT2 channel chart, MT4 class chart, Risk Matrix 2×2 = semua berkualitas tinggi. Executive Score gauge adalah visual highlight terbaik di seluruh dashboard. | 9 / 10 |
| Insight Quality | MT2 channel insight, MT4 class insight, MT5 timegone insight = tiga level insight yang independent dan non-redundant. Quality sangat tinggi. | 8 / 10 |
| Recommendation | Priority Ranking + Decision Recommendation + Executive Action (Immediate/This Week/This Month) = recommendation yang paling actionable di seluruh dashboard. | 9 / 10 |
| Business Value | Jika MT adalah revenue driver utama, section ini sudah RC-ready. Jika bukan, perlu balance dengan WS. | 9 / 10 |
| UX | Terlalu panjang untuk one-section. Estimasi baca: 20–25 menit. MT section = 40% dari seluruh dashboard. Collapsible sub-sections adalah kebutuhan mendesak. | 5 / 10 |

⚠ P1: Hapus MT Executive Summary Card (P1-E) — redundan dengan MT Decision Layer. ⚠ P2: Collapsible MT2/MT3/MT4.

## 4  PS Achiever Monitoring — Sell In & Sell Out

| Section | Key Finding | Score / 10 |
| --- | --- | --- |
| Executive Value | Data Sell In Ach% dan Sell Out Ach% tersedia. Namun tanpa Decision Layer, tanpa Executive Score, tanpa Timegone = terasa seperti raw data bukan executive view. | 5 / 10 |
| Visual Hierarchy | 4 KPI cards cukup clean. Namun Growth vs LM untuk Sell Out ada di card ke-3 (bukan card ke-2) — prioritas informasi salah. | 6 / 10 |
| Storytelling | SI Ach% → SO Ach% → Growth LM → CA. Urutan OK tapi tanpa narrative insight, NSM tidak tahu apakah ini baik atau buruk. | 5 / 10 |
| Chart Quality | Region traffic light adalah visual yang tepat. Namun tidak ada chart — hanya tabel dan traffic light. | 5 / 10 |
| Insight Quality | Tidak ada insight card di PS section. Satu-satunya section tanpa insight. | 1 / 10 |
| Recommendation | Tidak ada recommendation. PS section adalah satu-satunya major section tanpa rekomendasi apapun. | 1 / 10 |
| Business Value | PSA data penting untuk sell-out velocity dan channel replenishment. Namun underutilized dalam current state. | 5 / 10 |
| UX | Paling mudah dibaca dari semua section karena paling sederhana. Tapi terlalu tipis untuk executive use. | 6 / 10 |

🔴 P2: PS adalah satu-satunya major section tanpa insight DAN tanpa recommendation. Gap ini sangat terasa setelah MT yang sangat komprehensif. Perlu minimal 1 Executive Score + 1 PS Narrative Insight.

## 5A  Priority Action — Morning Briefing (currently "Section 5")

| Section | Key Finding | Score / 10 |
| --- | --- | --- |
| Executive Value | "TOP ACTION LIST HARI INI" adalah section dengan nilai tertinggi untuk NSM — ini yang mereka buka terakhir dan ingat sepanjang hari. | 9 / 10 |
| Visual Hierarchy | Red card untuk action list adalah pilihan tepat. Dark card untuk Bottom Line efektif. Executive Summary blue card adalah highlight yang baik. | 8 / 10 |
| Storytelling | Action → Region Bermasalah → Principle Tertinggal → Bottom Line = narrative yang sangat tepat untuk morning briefing. | 8 / 10 |
| Insight Quality | Bottom Line auto-generated adalah kalimat yang NSM bisa screenshot dan share ke WhatsApp group. Very high value. | 8 / 10 |
| Recommendation | Action list IS the recommendation. Paling direct dari semua section. | 9 / 10 |
| Business Value | Highest business value per minute of reading time di seluruh dashboard. | 9 / 10 |
| UX | CRITICAL DEFECT: Section number "5" sama persis dengan Executive Decision Center. Konfusikan NSM. | 4 / 10 |

🔴 P1 CRITICAL: Numbering conflict dengan Executive Decision Center (juga "5"). Harus rename menjadi "5A: Morning Briefing" atau merge kedua section. Action list items tidak memiliki severity priority chip.

## 5  Executive Decision Center — OODA Framework

| Section | Key Finding | Score / 10 |
| --- | --- | --- |
| Executive Value | OODA framework (Observe → Orient → Decide → Act) adalah konsep paling mature di seluruh dashboard. Mendekati C-level BI tool quality. | 9 / 10 |
| Visual Hierarchy | 4-card layout dengan Biggest Risk ¦ Biggest Opportunity ¦ What To Do ¦ Expected Impact adalah information hierarchy yang sempurna untuk NSM. | 9 / 10 |
| Storytelling | Flow dari Risk ke Opportunity ke Action ke Impact adalah executive decision flow yang benar. Bisa dipresentasikan ke Board. | 9 / 10 |
| Chart Quality | Section ini primarily text-based — appropriate untuk decision layer. Tidak perlu chart. | 8 / 10 |
| Insight Quality | Highest insight quality di seluruh dashboard. Data-driven, rule-based, terstruktur. | 9 / 10 |
| Recommendation | "What To Do Today" card adalah recommendation terbaik di seluruh SCT. | 9 / 10 |
| Business Value | Section ini yang akan NSM gunakan untuk Rapat Pagi. Board-ready. | 9 / 10 |
| UX | CRITICAL DEFECT: Section number "5" conflict dengan Priority Action. Skeleton placeholder "loading..." muncul sebentar sebelum render — perlu suppress. | 6 / 10 |

# Cross-Cutting Findings

## 1. Structural Issues (Impact: HIGH)

- [P1] Section numbering tidak konsisten: ★, 1, 2, ∑, 3, MT, 4, 5, 5 — tidak ada pola yang bisa dipahami NSM dalam 30 detik

- [P1] Dua section bernomor "5" adalah product defect level 1 — dalam demo ke manajemen ini akan langsung terlihat

- [P1] Cross Section (∑) ditempatkan antara CA Monitoring dan Wholesaler — memotong alur data sectional dengan dashboard synthesis

- [P2] MT section mengambil 40%+ total scroll height — imbalance yang ekstrem antara MT dan WS (yang sama pentingnya)

## 2. Content Quality Issues (Impact: MEDIUM)

- [P1] "📦 ITG Bima — Value (Rp) 🚨 KRITIS" adalah hardcoded label — ini akan muncul KRITIS bahkan ketika Bima performa baik

- [P1] MT Executive Summary (P1-E) dan MT Decision Layer (Sprint 21) overlap hampir 70% kontennya — menampilkan keduanya adalah redundansi yang terlihat

- [P2] PS section: nol insight, nol recommendation — quality gap yang sangat terlihat setelah membaca MT section

- [P2] WS section: tidak ada executive summary, tidak ada recommendation — section analitik terlengkap tapi paling tidak executive-friendly

## 3. Design System Consistency (Impact: LOW-MEDIUM)

- [P3] Icon 📊 dipakai untuk chart (BB2), table header (MT2), sub-section title (BB1), dan status badge — tidak konsisten

- [P3] Timegone widget antara BB2.5 (WS) dan MT5 (MT) visual berbeda padahal logika identik — perlu unifikasi template

- [P3] WS BB2.5 card colors tidak color-match dengan program identity di BB2

## 4. Executive Readiness (Impact: HIGH)

- [P1] Tanpa Cross Section di posisi yang benar, NSM harus membaca 45–60 menit untuk mendapat full picture — ini bukan morning tool

- [P2] Dashboard tidak punya "30-second view" — satu section yang NSM bisa baca dalam 30 detik dan tahu status bisnis hari ini

- [P3] Tidak ada "jump to section" navigation — setelah scroll ke Executive Decision, kembali ke Section 1 membutuhkan scroll manual panjang

# Improvement Backlog — Pre-Release Candidate (30 Items)

Items P1 harus selesai sebelum Release Candidate. Items P2 idealnya diselesaikan sebelum RC tapi tidak memblokir. Items P3 adalah post-RC enhancements.

| # | Priority | Improvement Item | Business Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | Hapus duplikasi Section "5": rename "Priority Action" menjadi "Section 5A: Morning Briefing" atau merge ke Executive Decision Center | NSM bingung — dua section dengan nomor identik adalah product defect level 1 |
| 2 | P1 | Relokasi Cross Section (∑): pindahkan ke ATAS dashboard (sebelum Section ★) sebagai "Dashboard Entry Point" | Saat ini muncul di tengah alur (setelah CA, sebelum WS) — sepenuhnya memutus narrative flow |
| 3 | P1 | Hapus MT Executive Summary Card (P1-E) yang redundan dengan MT Decision Layer | Dua "executive summary" berurutan dengan konten yang overlap — membingungkan dan membuang ruang |
| 4 | P1 | Hapus hardcoded "🚨 KRITIS" dari label ITG Bima KPI card | Label statis pada dashboard eksekutif tidak profesional — harus dinamis berdasarkan achievement |
| 5 | P1 | Tambahkan WS Executive Decision Card di atas Section 3 (mirror MT Decision Layer) | Wholesaler tidak punya executive entry point — NSM harus scroll jauh sebelum mendapat kesimpulan |
| 6 | P2 | Merge Priority Action (old Section 5) ke Executive Decision Center atau jadikan sub-section | Duplikasi konten: action list, region risk, principle risk semuanya ada di kedua section |
| 7 | P2 | Tambahkan PS Decision Layer minimal: PS Executive Score + Status badge + 1 auto-recommendation | PS section 40% lebih tipis dari MT — ketimpangan kualitas antar-section terasa oleh NSM |
| 8 | P2 | Jadikan MT sub-sections (MT2/MT3/MT4) collapsible — hanya MT1 + MT5 terbuka by default | MT section terlalu panjang untuk review 5 menit. NSM harus scroll 8+ card sebelum sampai PS |
| 9 | P2 | Tambahkan WS Executive Headline Card: Total Revenue, Growth LM/LY, CA, Timegone Status dalam 4 card | Saat ini WS langsung masuk ke BB1 technical detail tanpa headline — tidak executive-friendly |
| 10 | P2 | Standarisasi section numbering: ★, 1, 2, ∑, 3, MT, 4, 5, 5 harus jadi sekuens yang logis | Inconsistent numbering merusak persepsi produk sebagai unified dashboard |
| 11 | P2 | Tambahkan Cross KPI "Winner" label di WS vs MT comparison card | Tanpa pemenang yang jelas, NSM harus kalkulasi sendiri mana channel yang outperform |
| 12 | P2 | Tambahkan Growth vs LM + Growth vs LY prominently di PS KPI cards (saat ini hanya "SO vs LM") | Sell Out vs LM tersembunyi di card ke-3 — seharusnya KPI utama |
| 13 | P2 | Tambahkan Executive Insight card di Section WS BB1 (mirror pexec-insight di Principle section) | WS adalah revenue engine terbesar — tidak ada narrative insight adalah gap serius |
| 14 | P2 | Tambahkan estimasi "Revenue Recovery Potential" di CA Monitoring section | CA Zero × avg revenue per outlet = opportunity langsung untuk NSM |
| 15 | P2 | Perbaiki action items di Priority Action: tambahkan severity chip (#1 🔴 CRITICAL, #2 🟠 HIGH...) | Saat ini daftar aksi tidak terprioritisasi dengan visual — NSM tidak tahu mana yang paling urgen |
| 16 | P3 | Tambahkan "Jump to Section" floating navigation pill di sisi kiri dashboard | Dashboard sangat panjang — tanpa navigasi, NSM harus scroll manual untuk kembali ke section sebelumnya |
| 17 | P3 | Tambahkan Dashboard KPI Summary strip di page header: Total Revenue ¦ Achievement ¦ Time Gone ¦ Date | NSM ingin lihat 3 angka utama sebelum membaca section apa pun — saat ini tidak ada headline strip |
| 18 | P3 | Tambahkan "Confidence Level" badge pada insight text — HIGH/MEDIUM/LOW berdasarkan kelengkapan data | NSM perlu tahu apakah insight didasarkan data penuh atau estimasi — trust in automation |
| 19 | P3 | Tambahkan section collapse toggle di section header (▼/▶) | Untuk focus mode: NSM yang hanya butuh MT bisa collapse WS tanpa scrolling |
| 20 | P3 | Unifikasi Timegone widget design: MT5 dan BB2.5 WS pakai template yang sama persis | Saat ini MT5 dan BB2.5 terlihat berbeda secara visual padahal logikanya identik |
| 21 | P3 | Tambahkan "⏱ Est. Read: 3 mnt" badge di setiap section header | Membantu NSM merencanakan review pagi — menghormati waktu eksekutif |
| 22 | P3 | Executive Score gauge di MT Decision Layer perlu legend: "Apa artinya skor 70?" | Angka 0-100 tanpa konteks tidak actionable — tambahkan band: 0-40 Critical, 41-60 Watch, 61-80 Good, 81-100 Strong |
| 23 | P3 | Standardisasi ikon per KPI type: 📊 untuk chart/table, 🎯 untuk target, ⚡ untuk action, 🧭 untuk insight | Saat ini ikon 📊 dipakai untuk chart, table, performance, channel analysis — tidak konsisten |
| 24 | P3 | Cross Section Risk Ranking: tambahkan source icon per item (📦 WS, 🏬 MT, 📥 PS) | NSM perlu tahu dari section mana risk berasal sebelum membuka detail |
| 25 | P3 | Tambahkan "Last Updated" timestamp di dashboard header (visible, tidak hanya di footer) | Footer timestamp tidak terlihat saat NSM sedang di tengah halaman |
| 26 | P3 | WS BB2.5 Timegone cards: color-match dengan program (🟡 Arjuna, 🔴 Bima, 🔵 Supercup) | Saat ini warna card BB2.5 tidak konsisten dengan warna program di BB2 — membingungkan visual memory |
| 27 | P3 | Section ★ Principle Executive Summary: tambahkan Growth vs LM/LY kolom di summary row | Saat ini hanya menampilkan achievement % tanpa trend direction — insight terbatas |
| 28 | P3 | Tambahkan micro-chart (sparkline) di WS region performance table | Region table saat ini hanya angka — sparkline tren 3 bulan membuat data lebih mudah dibaca |
| 29 | P3 | PS Achiever section: tambahkan Top 5 / Bottom 5 PS Name ranking dengan Sell Out ach% | PSA data sudah ada byPS tapi tidak di-render sebagai ranking visual yang mudah dibaca NSM |
| 30 | P3 | Footer: update dari "SCT by SHP v5" menjadi versi yang mencerminkan sprint saat ini | Footer masih menampilkan "v5" padahal product sudah jauh melampaui versi tersebut |

# Release Readiness Assessment

| Gate | Assessment | Status |
| --- | --- | --- |
| Data Accuracy | KPI calculations, formulas, parser, filter — semua sudah divalidasi. kpiEngine.js lengkap. No regressions. | ✅ PASS |
| Coverage | Semua channel (WS, MT, PS) ter-cover. Timegone analysis untuk WS dan MT. Cross-section synthesis tersedia. | ✅ PASS |
| Export Functionality | PNG, PDF, Clipboard, Section Export, Exec Card semuanya tersedia. Export Engine sudah hardened. | ✅ PASS |
| Executive Decision Quality | Section 5 Executive Decision Center dan MT Decision Layer mencapai C-level quality. Recommendation actionable. | ✅ PASS |
| Section Numbering | Dua section bernomor "5". Numbering sequence ★/1/2/∑/3/MT/4/5/5 tidak konsisten dan membingungkan. | ❌ BLOCK |
| Cross Section Position | Cross Section (∑) ditempatkan di posisi yang salah (mid-stream antara CA dan WS). Memutus narrative flow. | ❌ BLOCK |
| Redundant Executive Summaries | MT Decision Layer dan MT Executive Summary (P1-E) overlap 70% konten — tampil berurutan dalam MT section. | ❌ BLOCK |
| Hardcoded Labels | "🚨 KRITIS" hardcoded di ITG Bima card — label statis pada production dashboard adalah product defect. | ❌ BLOCK |
| WS Executive Layer | WS adalah channel terbesar tapi tidak punya Executive Decision Card. Gap vs MT terlalu besar. | ⚠ REQUIRED |
| PS Executive Layer | PS section tidak punya insight dan recommendation. Minimum: 1 Executive Score + 1 narrative. | ⚠ REQUIRED |

# Final Recommendation dari Review Team

Prioritas Sprint Berikutnya:

- [P1] Sprint 23: Resolve 5 P1 items (numbering, cross section relocation, MT P1-E removal, KRITIS label, WS exec card)

- [P2] Sprint 24: P2 items — PS minimal layer, collapsible MT, merge section 5, WS headline card

- [P3] Sprint 25: P3 polish + RC Review + User Acceptance Testing dengan NSM aktual

Dashboard ini sudah memiliki fondasi yang sangat kuat. Dengan menyelesaikan 5 P1 items, SCT by SHP akan layak dipresentasikan sebagai Release Candidate ke NSM dan GM Sales.